# Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

## ul. Strażacka 1

87- 500 Rypin

### Tel./fax 0-54 280-34-04(05), e-mail: techniczny@zarzaddrog-rypin.pl

- UMOWA NR DUDiM – ………………………… (wzór)

#### W dniu ……………. roku w Rypinie pomiędzy:

#### Powiatem Rypińskim

#### ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, NIP 892-14-81-530

#### reprezentowanym przez

#### ul. Strażacka 1, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 590/2022 z dnia 22 marca 2022r.

zwanym dalej Zamawiającym

a

- zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa została zawarta, zgodnie z wynikiem postępowania DUDiM – 11.2710.4.2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn.zm.) w wyniku którego w dniu …………………. wybrano ofertę Wykonawcy.

§ 1

Strony ustalają przedmiot umowy w ten sposób że:

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji pn.:

„Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2220C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. (Dziki Bór) w miejscowości Skrwilno”

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2220C w miejscowości Skrwilno zgodnie z załączonym przedmiarem robót do przeprowadzonego postepowania nr DUDiM-11.2710.4.2022 z dnia 03.06.2022 r.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 3

Termin wykonania powyższych prac ustala się: do dnia 31.08.2022 r.

§ 4

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu świadczeń w trakcie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

§ 5

- Strony ustalają, że Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, sporządzoną na podstawie kosztorysu ofertowego wyniesie:

netto…………………………………………………. zł

podatek …………….. % VAT w wysokości …………………….. zł

co łącznie stanowi kwotę:

brutto ……………………………………………….. zł

(słownie: …....……………………………………………………..../100)

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.

- Zakres ilościowy robót i usług określony w kosztorysie ofertowym ma charakter orientacyjny i może w trakcie realizacji zamówienia ulec zmianie w zależności od faktycznie wykonanych robót. Jednak nie będzie mniejszy niż 70% oraz nie może przekroczyć o 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

- Za wartość rzeczywiście wykonanych robót strony uznają iloczyn ilości odebranych robót, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego obmiarów i odpowiadających im, określonych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym - które ceny materiałów i sprzętu, które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacjom z Wykonawcą; - ceny te nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD za poprzedni kwartał).

- Faktura za wykonanie robót może zostać wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru prawidłowo wykonanych prac.

- W związku z zapisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W takim przypadku zapisy Umowy stosuje się odpowiednio.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Zamawiający zastrzega prawo zrealizowania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Należności będą regulowane na konto Wykonawcy:

w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót i przedłożenia faktury za wykonanie usługi.

§ 6

- Strony ustalają odbiór końcowy (ostateczny) -po wykonaniu całości robót objętych umową.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót w dowolnym momencie w okresie trwania rękojmi, gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad wezwać Wykonawcę do ich naprawienia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1

- za każdy dzień przekroczenia terminu zakończenia robót w wysokości 200zł

- za każdy dzień zwłoki w terminach usunięcia wad w wysokości 200zł.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1

- za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokości 200zł.

- w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki z zapłaty wynagrodzenia

za wykonany przedmiot umowy.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 k.c.  – „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych).

§ 9

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy. Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego.

§ 10

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego roszczenia na piśmie.

- Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

- Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                 WYKONAWCA :